О реализации мероприятий в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

6 апреля 2026 года был проведён технический совет по вопросу реализации проекта Благоустройство территории «Возрождая Промзино-Городище. Благоустройство ул. Хазова и Исторической аллеи по ул. Советская в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области».

Проект направлен на сохранение культурного наследия Промзино-Городища и создание современного, благоустроенного пространства.

В ходе встречи обсуждались ключевые аспекты проекта:

- о подготовке документов, необходимых для начала работ;

- о местах размещения камер видеонаблюдения и сроках их подключения;

- о начале работ.

Были приняты решения:

- 7 апреля 2026 года установить web-камеры для круглосуточного наблюдения за ходом работ;

- предоставить необходимые документы и договора;

- начать подготовительные работы: снос зелёных насаждений, изготовление малых архитектурных форм.